PROYECTO EJECUTIVO

Proyecto Ejecutivo - Lectura Celular de Tubos

Pasaporte Digital del Tubo y Portal Cliente de Reposición Parcial

Documento consolidado para convertir la lectura por celular en un modulo operativo del ecosistema RFID de tubos/cilindros.

Fecha: 30 de junio de 2026

| Decision ejecutiva Adoptar NFC/QR para control individual externo y mantener RFID UHF como lectura masiva interna. El celular pasa a ser un canal de autogestion, auditoria y reposicion parcial para clientes, sin reemplazar el portal UHF. |  |
| --- | --- |
| Campo | Definicion |
| Producto | Lectura Celular de Tubos / Pasaporte Digital del Tubo |
| Objetivo | Control rapido de informacion cuando el tubo esta fuera de la empresa y armado de pedidos parciales por parte del cliente. |
| Usuarios objetivo | Cliente, operario de reparto, supervisor, administracion y deposito. |
| Tecnologias | NFC on-metal, QR, RFID UHF on-metal, backend web/API, portal cliente y auditoria. |
| Criterio rector | La informacion sensible no vive en el tag; el tag solo direcciona a la verdad unica del backend. |

# Indice ejecutivo

1. Resumen ejecutivo

2. Vision funcional

3. Alcance de negocio y limites

4. Fundamento tecnologico

5. Arquitectura target

6. Experiencia de usuario del cliente

7. Flujos operativos

8. Modelo de datos y API

9. Seguridad, permisos y auditoria

10. Integracion con RFID UHF interno

11. MVP, roadmap y KPIs

12. Riesgos y mitigaciones

13. Prompt maestro para agente de apoyo

14. Fuentes tecnicas

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto propone incorporar lectura por celular al ecosistema de trazabilidad de tubos/cilindros. La lectura movil se orienta al escenario en el que el activo ya no esta dentro de la empresa: obra, planta del cliente, deposito externo, punto de entrega o zona de reparto. El objetivo es habilitar consulta rapida, control de estado, registro de novedades y armado de pedidos parciales caminando por la obra o empresa del cliente.

La tesis operativa es clara: RFID UHF queda como backbone industrial para conteo masivo en deposito, cabina o ingreso de camion; NFC/QR queda como capa de contacto individual para celular. Esta separacion reduce riesgos, baja costos de adopcion y permite una experiencia B2B de autoservicio sin depender de lectores industriales fuera de la empresa.

| Resultado esperado Un cliente puede escanear cada tubo, validar informacion critica, marcar vacios, solicitar reposicion, pedir retiro, reportar anomalias y enviar un pedido parcial validado. La empresa recibe una solicitud estructurada y puede convertirla en preparacion, entrega, retiro, remito o auditoria. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eje | Decision recomendada | Justificacion ejecutiva |
| Identificacion externa | NFC on-metal + QR visible | Maximiza compatibilidad y reduce friccion en campo. |
| Identificacion interna | RFID UHF on-metal | Mantiene lectura masiva de muchos tubos juntos. |
| Canal cliente | PWA responsive como primera etapa | No exige instalacion; acelera adopcion comercial. |
| Canal operativo | App Android o PWA avanzada | Permite mejor control de NFC, camara, GPS y offline. |
| Seguridad | Token + login + permisos por cliente/obra | Evita exposicion de datos comerciales sensibles. |
| Base de verdad | Backend central | El tag identifica; el sistema decide y registra. |

# 2. Vision funcional

La solucion se concibe como un modulo de servicio al cliente y trazabilidad movil. El tubo deja de ser solo un activo fisico y pasa a tener un pasaporte digital consultable desde celular.

| Nombre conceptual | Funcion de negocio | Valor |
| --- | --- | --- |
| Pasaporte Digital del Tubo | Ficha viva del activo accesible por NFC/QR. | Control de informacion fuera de la empresa. |
| Portal Cliente de Reposicion Parcial | Autoservicio para pedir reposicion/retiro por tubo o cantidad. | Menos llamadas, menos error humano, mas trazabilidad. |
| Control Movil de Campo | Registro de lectura, GPS, foto y novedad. | Auditoria y evidencia operativa. |
| Validacion Logistica | Convierte pedidos de cliente en tareas de deposito/reparto. | Cierre del ciclo comercial-logistico. |

Cliente camina por obra/planta
    -> escanea tubo por NFC o QR
    -> consulta ficha rapida
    -> marca accion: reponer, retirar, mantener o reportar
    -> arma pedido parcial
    -> envia solicitud
    -> empresa valida y prepara
    -> salida/retorno se controla con RFID UHF interno

# 3. Alcance de negocio y limites

| Incluido en el alcance | Fuera de alcance inicial |
| --- | --- |
| Lectura NFC/QR de tubo individual fuera de empresa. | Lectura masiva de 60 tubos con celular. |
| Ficha rapida con estado, gas, capacidad, vencimientos y alertas. | Reemplazo del portal UHF interno. |
| Pedido parcial por tubos escaneados y por cantidades adicionales. | Facturacion automatica sin validacion comercial en MVP. |
| Eventos con usuario, fecha, ubicacion y evidencia opcional. | Integracion ERP completa desde el primer sprint. |
| Vista publica limitada y vista autenticada por cliente. | Exponer historial comercial sensible sin login. |

## Premisas de diseno

El celular lee solo un tubo a la vez y se usa para control rapido, no para inventario masivo.

La etiqueta NFC debe ser on-metal o estar separada del metal por material adecuado.

Todo tubo debe tener QR visible como respaldo operativo.

El tag no debe contener datos sensibles; debe contener identificador/token o URL controlada.

El cliente solo puede operar tubos asociados a su cuenta, obra o remito vigente.

La empresa mantiene la ultima palabra sobre aprobacion, preparacion, entrega, retiro y cierre.

# 4. Fundamento tecnologico

El proyecto se apoya en una estrategia dual: RFID UHF para lectura industrial masiva y NFC/QR para lectura individual desde celulares comerciales. NFC Forum documenta interoperabilidad de dispositivos NFC con tarjetas y lectores ISO/IEC 14443 Tipo A/B, ISO/IEC 15693 y tags NFC Forum. Android soporta modo lector/escritor para tags NFC pasivos y lectura de mensajes NDEF. Web NFC existe para mensajes NDEF, pero MDN lo clasifica como de disponibilidad limitada, por lo que no debe ser el unico camino critico de operacion. RAIN RFID/UHF se asocia a EPC UHF Gen2 e ISO/IEC 18000-63 en el rango UHF, orientado a lectura industrial y masiva.

| Tecnologia | Frecuencia / base | Lo lee el celular | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| NFC / RFID HF | 13,56 MHz / ISO 14443, 15693, NDEF | Si, si el celular tiene NFC | Consulta individual, ficha rapida, control externo. |
| QR | Camara | Si | Respaldo universal, baja friccion, lectura sin NFC. |
| RFID UHF / RAIN | 860-960 MHz / EPC Gen2 / ISO 18000-63 | No sin lector externo | Ingreso/egreso, portal, camion, deposito, cabina. |
| Etiqueta dual UHF + NFC | UHF + HF | Lee la parte NFC | Opcion target para activos industriales. |

Decision tecnica Para tubos metalicos se debe exigir etiqueta NFC on-metal o dual UHF+NFC on-metal. Una etiqueta NFC comun pegada directamente al metal puede leer mal o no leer.

# 5. Arquitectura target

[Tubo / Cilindro]
    |-- RFID UHF on-metal  -> Portal UHF / Handheld UHF / Cabina
    |-- NFC on-metal       -> Celular cliente / operario
    |-- QR visible         -> Camara celular como respaldo

[Celular]
    |-- PWA / App movil
    |-- Lectura NFC o QR
    |-- Login cliente/operario
    |-- GPS, foto, comentario

[Backend API]
    |-- Validacion de token y permisos
    |-- Ficha del tubo
    |-- Pedido parcial
    |-- Eventos de auditoria
    |-- Integracion stock/logistica

[Empresa]
    |-- Panel interno
    |-- Deposito
    |-- Reparto
    |-- Portal UHF
    |-- ERP/facturacion en etapa posterior

| Componente | Responsabilidad | Observaciones de implementacion |
| --- | --- | --- |
| Tag NFC | Abrir ficha o app con identificador/token. | Guardar URL segura o payload NDEF minimo. |
| QR | Fallback de lectura universal. | Debe replicar el mismo token o codigo resoluble. |
| PWA Cliente | Consulta, carrito parcial, novedad, foto. | Mobile first; opcional instalable. |
| App Operario | Lectura operativa con mejor acceso a hardware. | Android prioritario si se busca control NFC robusto. |
| API | Orquestar permisos, tubos, pedidos y eventos. | FastAPI recomendado por productividad y documentacion OpenAPI. |
| Base de datos | Verdad unica de activos y trazabilidad. | PostgreSQL recomendado; SQLite viable para prototipo. |
| Panel interno | Validar y convertir pedidos en operaciones. | Aprobar, preparar, despachar, retirar, cerrar. |

# 6. Experiencia de usuario del cliente

El cliente no necesita ver un sistema tecnico. Necesita una pantalla breve, confiable y accionable. La experiencia debe parecerse a un control de inventario asistido, no a un ERP.

| Pantalla | Objetivo | Campos / acciones |
| --- | --- | --- |
| Ingreso cliente | Identificar cuenta, obra o sucursal. | Login, selector de obra, permisos. |
| Escaneo | Leer tubo por NFC/QR. | Boton escanear, estado de lectura, fallback QR. |
| Ficha rapida | Validar informacion del tubo. | Codigo, gas, capacidad, estado, vencimiento, alerta. |
| Accion | Definir tratamiento del tubo. | Reponer, retirar, mantener, reportar vacio, reportar problema. |
| Carrito parcial | Consolidar solicitud. | Tubos escaneados, cantidades adicionales, observacion. |
| Confirmacion | Enviar pedido validado. | Resumen, domicilio/obra, contacto, prioridad. |

Ejemplo de ficha rapida:

TUBO TB-0001250
Gas: Oxigeno
Capacidad: 10 m3
Estado: EN CLIENTE
Cliente/Obra: Constructora San Martin - Planta Norte
Prueba hidraulica: Vigente hasta 15/08/2027
Alerta: Sin observaciones

Acciones:
[ Pedir reposicion ] [ Solicitar retiro ] [ Mantener en obra ] [ Reportar problema ]

# 7. Flujos operativos

## 7.1 Control rapido sin pedido

1.    El usuario escanea el NFC o QR del tubo.

2.    El backend valida token, estado del tubo y permisos del usuario.

3.    El sistema muestra ficha rapida y estado operativo.

4.    El usuario registra control externo opcional.

5.    Se graba evento con usuario, fecha, origen, ubicacion y resultado.

Evento CONTROL_EXTERNO:
{
  "tube_id": "TB-0001250",
  "source": "MOBILE_NFC",
  "action": "CONTROL_EXTERNO",
  "status_seen": "EN_CLIENTE",
  "lat": -34.6037,
  "lng": -58.3816,
  "timestamp": "2026-06-30T16:40:00-03:00"
}

## 7.2 Pedido parcial caminando por obra

1.    El cliente selecciona obra o sucursal.

2.    Escanea tubos vacios, por retirar o con problema.

3.    El sistema valida que los tubos pertenezcan a su cuenta o contrato.

4.    El cliente agrega cantidades adicionales por tipo de gas si lo necesita.

5.    El pedido queda en borrador hasta confirmacion.

6.    Al enviar, el panel interno recibe una solicitud estructurada para validar/preparar.

Pedido parcial ejemplo:
Retirar identificados:
  - TB-0001250   Oxigeno 10 m3   Estado reportado: Vacio
  - TB-0001251   Oxigeno 10 m3   Estado reportado: Vacio
  - TB-0001355   Argon 8 m3      Estado reportado: Vacio

Entregar adicional:
  - 5 tubos de oxigeno 10 m3
  - 2 tubos de argon 8 m3

Observacion: Entregar en Planta Norte, porton 3.

# 8. Modelo de datos y API

## 8.1 Modelo de datos recomendado

tubos
-----
id
codigo_tubo
tipo_gas
capacidad
estado_actual
cliente_actual_id
obra_actual_id
fecha_vencimiento_prueba
activo
fecha_alta

identificadores_tubo
--------------------
id
tubo_id
tipo_identificador     -- UHF_EPC, UHF_TID, NFC_UID, NFC_TOKEN, QR_TOKEN
valor
activo
fecha_alta

usuarios_cliente
----------------
id
cliente_id
nombre
email
telefono
rol                 -- cliente_operador, cliente_supervisor
activo

pedidos_cliente
---------------
id
cliente_id
obra_id
usuario_cliente_id
estado              -- BORRADOR, ENVIADO, VALIDADO, EN_PREPARACION, EN_REPARTO, CERRADO
fecha_creacion
fecha_envio
prioridad
observacion

pedido_cliente_items
--------------------
id
pedido_id
tubo_id             -- puede ser null si es pedido por cantidad
codigo_tubo
tipo_gas
capacidad
accion              -- REPONER, RETIRAR, MANTENER, REPORTAR
cantidad
observacion
foto_url

eventos_tubo
------------
id
tubo_id
fecha_hora
origen              -- PORTAL_UHF, CELULAR_NFC, CELULAR_QR, CLIENTE_MOVIL
accion              -- CONSULTA, CONTROL, PEDIDO_REPOSICION, RETIRO, NOVEDAD
usuario_id
cliente_id
latitud
longitud
estado_anterior
estado_nuevo
observacion
hash_evento

## 8.2 Endpoints API propuestos

| Metodo | Endpoint | Funcion |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/mobile/resolve-tag | Resolver NFC/QR/token y devolver contexto permitido. |
| GET | /api/mobile/tubes/{tube_id}/quick-view | Ficha rapida del tubo segun permisos. |
| POST | /api/mobile/tubes/{tube_id}/event | Registrar control, consulta o novedad. |
| POST | /api/client/orders | Crear pedido cliente en borrador. |
| POST | /api/client/orders/{order_id}/items | Agregar tubo o cantidad al pedido. |
| POST | /api/client/orders/{order_id}/submit | Enviar pedido a validacion interna. |
| GET | /api/client/orders/{order_id} | Consultar estado de pedido. |
| POST | /api/internal/orders/{order_id}/validate | Validacion comercial/logistica. |
| POST | /api/internal/orders/{order_id}/prepare | Preparacion en deposito. |

Payload recomendado para resolver tag:
POST /api/mobile/resolve-tag
{
  "read_source": "NFC",
  "tag_payload": "https://sistema.com/t/TB-0001250?t=A7F9K22",
  "device_id": "android-uuid",
  "lat": -34.6037,
  "lng": -58.3816
}

Respuesta esperada:
{
  "ok": true,
  "tube_id": 1250,
  "codigo_tubo": "TB-0001250",
  "allowed_view": "CLIENTE",
  "allowed_actions": ["CONTROL", "REPONER", "RETIRAR", "REPORTAR"],
  "quick_view_url": "/cliente/tubos/1250"
}

# 9. Seguridad, permisos y auditoria

La seguridad debe estar embebida desde el MVP. El tubo puede estar en la via publica, obra o cliente; por lo tanto, cualquier persona podria escanearlo. El diseño debe permitir lectura publica minima, pero bloquear informacion comercial sensible y acciones operativas sin autenticacion.

| Riesgo | Control recomendado | Nivel |
| --- | --- | --- |
| Escaneo por tercero | Vista publica limitada + token no secuencial. | Alto |
| Cliente ve tubos ajenos | Permisos por cliente, obra, remito o contrato vigente. | Critico |
| Pedido duplicado | Carrito borrador, confirmacion, bloqueo de reenvio y estado de pedido. | Medio |
| Manipulacion de URL | Token firmado, expiracion opcional, validacion server-side. | Alto |
| Datos sensibles en tag | Guardar solo URL/token; datos siempre en backend. | Critico |
| Lectura sin conectividad | Modo borrador offline con sincronizacion y sello temporal local. | Medio |
| Novedades falsas | Foto, GPS, usuario, historial y revision interna. | Medio |

| Rol | Puede ver | Puede ejecutar |
| --- | --- | --- |
| Publico | Codigo, tipo general, contacto y alerta basica. | Reportar hallazgo, sin modificar estado. |
| Cliente operador | Tubos asignados a su cuenta/obra. | Controlar, pedir reposicion/retiro, reportar novedad. |
| Cliente supervisor | Pedidos y tubos de su cuenta. | Confirmar pedido parcial, cerrar observaciones. |
| Operario reparto | Ruta, entregas, retiros. | Registrar entrega/retiro, foto, firma. |
| Supervisor interno | Trazabilidad y auditoria. | Validar, bloquear, corregir, reasignar. |
| Administrador | Todo el sistema. | Alta/baja de tags, usuarios, contratos, reglas. |

# 10. Integracion con RFID UHF interno

La lectura celular no compite con RFID UHF. Funciona como complemento de borde externo. Cuando el tubo vuelve o sale de la empresa, la validacion masiva vuelve al ecosistema UHF.

Ciclo completo:

1. Deposito prepara pedido y valida salida con portal UHF.
2. Reparto entrega tubos y registra evento movil.
3. Cliente escanea tubos en obra con NFC/QR y arma pedido parcial.
4. Empresa valida pedido y prepara reposicion/retiro.
5. Reparto retira vacios y entrega llenos.
6. Portal UHF registra ingreso/egreso masivo.
7. Backend consolida todo en historial unico del tubo.

| Escenario | Tecnologia primaria | Tecnologia secundaria |
| --- | --- | --- |
| Salida de deposito | Portal/handheld RFID UHF | App operario |
| Entrega en cliente | App movil + QR/NFC | Remito/firma |
| Control en obra | NFC/QR cliente | Foto/GPS |
| Pedido parcial | Portal cliente | Validacion interna |
| Retorno a planta | RFID UHF | Inspeccion visual |
| Auditoria puntual | NFC/QR | UHF handheld |

# 11. MVP, roadmap y KPIs

| Fase | Objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- |
| MVP 1 | Control rapido externo. | QR/NFC, ficha rapida, login cliente, evento control. |
| MVP 2 | Pedido parcial cliente. | Carrito, tubos escaneados, cantidades, envio a panel interno. |
| MVP 3 | Operacion logistica. | Validacion, preparacion, estado de pedido, notificaciones. |
| Version 2 | Offline y evidencias. | Modo borrador offline, foto obligatoria para novedades, GPS, firma. |
| Version 3 | Integracion industrial completa. | UHF, ERP/facturacion, remitos, tableros de KPIs. |

| KPI | Formula / medicion | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Pedidos digitales vs telefonicos | % pedidos generados por portal cliente | Adopcion y reduccion administrativa. |
| Tiempo de armado de pedido | minutos desde inicio de escaneo hasta envio | Eficiencia cliente. |
| Errores de pedido | reclamos o correcciones / pedidos | Calidad operativa. |
| Tubos no asignados detectados | conteo de escaneos no coincidentes | Control patrimonial. |
| Novedades con evidencia | % reportes con foto/GPS | Auditoria. |
| Ciclo reposicion | tiempo desde pedido hasta entrega | Nivel de servicio. |

# 12. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Etiqueta NFC comun no lee sobre metal | Alta | Alto | Usar NFC on-metal o dual UHF+NFC certificada para activos metalicos. |
| Clientes con celulares sin NFC | Media | Medio | QR obligatorio como fallback. |
| Web NFC no funciona en todos los navegadores | Alta | Medio | PWA con QR como base; app Android si NFC es critico. |
| Exposicion de datos por URL | Media | Alto | Token opaco, permisos server-side, vista publica minima. |
| Pedido mal cargado por usuario | Media | Medio | Resumen, confirmacion, validacion interna y estados. |
| Offline en obra | Media | Medio | Borrador local y sincronizacion diferida. |
| Desalineacion con stock real | Media | Alto | Conciliar pedidos externos con lectura UHF al preparar/retirar. |