# Plan de Extracción — Lectura RFID y Geolocalización

Creación de la app móvil independiente "districon-movil" — 6 de agosto de 2026

# 1. Objetivo

Extraer de la aplicación actual (monolito Next.js 16 + Prisma/PostgreSQL en Render) todo lo relacionado con la lectura RFID (lectura RF) y la geolocalización (GPS), y empaquetarlo en una aplicación móvil independiente e instalable (PWA), con backend y base de datos propios, en un repositorio nuevo.

# 2. Decisiones de alcance (confirmadas)

• Formato: app móvil independiente — nuevo proyecto Next.js, mobile-first, PWA instalable.

• Usuarios objetivo: Depósito (lectura RFID), Choferes (GPS + rutas), Cabina (validación).

• Conectividad: offline-first con cola local (IndexedDB) y sincronización al recuperar señal.

• Backend: separado — API nueva + base de datos propia (PostgreSQL en Render), en repositorio nuevo.

• El repositorio actual solo se modifica en la Fase 1 (endpoints de sync), sin romper el comportamiento existente.

# 3. Arquitectura objetivo

┌────────────────────────────┐        ┌──────────────────────────────────┐

│  Repo actual (monolito)     │  sync  │  Repo NUEVO: districon-movil     │

│  Render: app + Postgres     │◄──────►│  Render: Next.js (PWA + API)     │

│  ── sistema de registro ──  │  HTTP  │  + PostgreSQL propia             │

│  + endpoints SYNC nuevos    │        │  + worker de sincronización      │

└────────────────────────────┘        └──────────────────────────────────┘

│  real-time (directo)                ▲

│  /api/gps/ping (público,            │ pings GPS + eventos

│  ya existe) ─────────────►  Teléfonos chofer / depósito / cabina

Principios del diseño:

• Catálogos (clientes, cilindros, tags, rutas, usuarios, reglas) viven en el monolito → el worker los baja por cursor (updatedAt).

• Eventos del mundo real (lecturas, GPS, entregas, validaciones) se generan en la app móvil → se suben al monolito de forma idempotente (Idempotency-Key).

• Real-time sin romper nada: el GPS en vivo puede seguir usando el endpoint público /api/gps/ping del monolito (ya existe), así el mapa del panel admin sigue funcionando mientras la base móvil acumula su copia.

• JWT compartido: mismo JWT_SECRET y librería jose en ambos lados. El login se delega al monolito y la app móvil verifica localmente con su copia de Usuario/Rol.

# 4. Fase 0 — Fundaciones (repo nuevo districon-movil)

• Repo de GitHub nuevo + Render: 1 servicio Next.js (App Router) + 1 PostgreSQL propia + 1 cron job.

• Esquema Prisma propio: copia 1:1 de los modelos necesarios (ver Anexo A).

• Campo updatedAt en todos los modelos sincronizados (la mayoría ya lo tiene).

• Convenciones: IDs uuid, tombstones (columna deletedAt) para las bajas, Idempotency-Key en toda escritura.

# 5. Fase 1 — Monolito: endpoints de sync (repo actual)

• GET /api/sync/catalogos?tabla=&since= — exportación por cursor updatedAt; auth por token de servicio (SYNC_TOKEN); incluye tombstones para las bajas.

• POST /api/sync/eventos — lote de eventos del móvil (EventoTubo, EventoRFID, LecturaPeso, ValidacionCabina, entregas con creación de Remito, etc.); idempotente por Idempotency-Key y aplicado con $transaction (patrón ya usado en el monolito).

• Corregir el enum FuenteGPS: falta el valor GPS_CHOFER que el código ya escribe.

• Permitir CORS para el origen de la app móvil en las llamadas real-time.

• Verificación: tsc --noEmit y deploy. Cero cambios de comportamiento en el resto del sistema.

# 6. Fase 2 — API móvil (repo nuevo)

• Auth: middleware idéntico al del monolito (JWT compartido, header x-user); login delegado al monolito.

• Rutas portadas y adaptadas a la base propia: rfid/eventos, deposito/* (stock, zonas, lectores, tags, movimientos, repartos), cabina/* (validar, peso, foto, sensores, reglas, alertas), mobile/* (resolve-tag, tubes/[id]/event con el MISMO EVENT_HASH_SALT, quick-view, identificadores), chofer/* (login, heartbeat, mi-ruta, activos), gps/ping, upload.

• Lógica de negocio portada sin cambios: rfid-service, rfid-rules (matriz de transiciones por zona), cabina-engine, idempotency, haversine, deviation-detector.

• Rutas de catálogo (GET) servidas desde la base local sincronizada.

# 7. Fase 3 — PWA móvil (repo nuevo)

## 7.1 Base

• Layout mobile-first + PWA instalable: manifest, service worker, indicador online/offline.

## 7.2 Depósito (lectura RFID)

• Escáner QR por cámara (BarcodeDetector, con fallback manual porque Safari limita el soporte).

• Entrada manual TID/EPC para lectores handheld UHF (lectura RF por teclado USB/Bluetooth).

• Quick-view del cilindro: PH, cliente, alertas, estado.

• Acciones sobre el tubo: RETIRO, NOVEDAD, CONTROL, ENTREGA, DEVOLUCION (EventoTubo con hash).

• Selección de zona de lectura → registro de EventoRFID manual con transición de estado.

• Asociación/desasociación tag ↔ cilindro (permisos admin/depósito).

• Pedidos de reposición (PedidoLectura/PedidoLecturaItem) y stock por gas (StockGas).

## 7.3 Chofer (GPS + rutas)

• Login de chofer y carga de la ruta activa con paradas ordenadas.

• Navegación paso a paso con Leaflet (portar map-view.tsx) y próximas paradas.

• Loop GPS: navigator.geolocation watchPosition (alta precisión) + heartbeat cada 15 s.

• Entrega con foto: cámara → upload → marcar parada ENTREGADO (crea Remito en el monolito vía sync).

• Detección de desvío (0,5 km / 15 min) con opción de recálculo de ruta.

## 7.4 Cabina (validación)

• Escaneo de tag + lectura de peso: validarCilindro (ReglaPeso, PH vencido, falta de foto → PERMITIR / REVISAR / RECHAZAR).

• Registro de LecturaPeso, ValidacionCabina y EvidenciaFoto (cámara).

• Eventos de trazabilidad y alertas.

## 7.5 Offline-first

• Cola IndexedDB para pings GPS, lecturas y eventos; reintentos con backoff exponencial.

• Cada ítem lleva una Idempotency-Key (uuid) para sincronizar sin duplicados.

# 8. Fase 4 — Worker de sync (cron del nuevo servicio)

• Pull de catálogos periódico (cada 1-5 min) por cursor → upsert en la base propia.

• Push de eventos pendientes al monolito, con reintentos exponenciales y auditoría (AuditLog).

• Fotografías: reenviadas al /api/upload del monolito para que aparezcan en el panel de administración.

# 9. Fase 5 — Piloto y corte

• Piloto con 1-2 dispositivos reales (escaneo, entrega, validación) extremo a extremo.

• Verificación de consistencia entre bases (adaptar externos/exportar_estructura.js del repo actual).

• Decisión posterior: deprecar chofer/page.tsx y navegar/[rutaToken] del monolito o mantenerlos.

# 10. Riesgos y decisiones por defecto

• Divergencia de reglas: rfid-rules y cabina-engine se copian tal cual + pruebas que comparan decisiones entre versiones.

• Tombstones en lugar de DELETE físico para las bajas sincronizadas.

• BarcodeDetector sin soporte total en Safari: la entrada manual siempre está disponible.

• El hash de EventoTubo usa el mismo EVENT_HASH_SALT en ambos lados.

• CORS: el middleware del monolito debe permitir el origen de la app móvil para las llamadas real-time.

• El rendimiento del sync se monitorea con los conteos por tabla (herramientas externas ya existentes).

# 11. Entregas incrementales

• Entrega 1: Fases 0-2 + chofer (GPS y rutas) — el mayor valor inmediato.

• Entrega 2: depósito RFID.

• Entrega 3: cabina (validación).

• Entrega 4: worker completo, tombstones avanzados y piloto en producción.

# Anexo A — Modelos Prisma a copiar en el repo nuevo

## RFID / Depósito / Cabina

Cylinder, CylinderMovimiento, TagRFID, IdentificadorTubo, EventoTubo, EventoRFID,

SesionLecturaRFID, ZonaLectura, LectorIoT, StockGas, MovimientoStock, Reparto,

Cabina, SensorCabina, LecturaPeso, EvidenciaFoto, ValidacionCabina, ReglaPeso,

EventoTrazabilidad, Alerta, PedidoLectura, PedidoLecturaItem

## GPS / Rutas / Chofer

UbicacionGPS, SesionConductor, Geocerca, TrafficHistory, RouteCache, RouteCalcLog,

Ruta, RutaParada, Vehiculo, Location

## Infraestructura / compartición

Usuario, Rol, Cliente, Gas, AuditLog, IdempotencyKey

# Anexo B — APIs del monolito reutilizadas por la app móvil

## Públicas (ya accesibles sin sesión)

/api/chofer/login, /api/chofer/heartbeat, /api/chofer/mi-ruta, /api/chofer/activos,

/api/gps/ping, /api/auth/login, /api/upload

## Con rol (x-user del JWT compartido)

rfid/eventos, rfid/sesiones, deposito/*, cabina/*, mobile/*, geocercas, routes/*,

locations, cylinders/*, stats/analytics/rfid

# Anexo C — Lógica de negocio a portar (src/lib del monolito)

rfid-service.ts (procesarEventoRFID), rfid-rules.ts (getTransicion),

cabina-engine.ts (validarCilindro), idempotency.ts, audit.ts,

haversine.ts, deviation-detector.ts, routing-types.ts, config.ts (COMPANY_CONFIG)