Plan de mejoras Fact

Evaluacion del modulo Comprobantes frente al documento "Modelos y tipos de factura y facturacion en Argentina"

Fecha de analisis: 2026-07-10

Repositorio analizado: C:\Users\Usuario\Downloads\tubos, correspondiente a oaf2023/tubos.git.

Alcance: foco principal en la opcion Comprobantes, sus APIs, configuracion fiscal, numeradores, modelos Prisma y su relacion con Facturacion/Remitos.

# 1. Conclusión ejecutiva

La opcion Comprobantes tiene una base administrativa util para emitir documentos internos, presupuestos, remitos y una representacion visual de facturas. Sin embargo, segun las exigencias del documento revisado y la documentacion oficial de ARCA, aun no cumple como sistema de facturacion electronica fiscal completa para Argentina.

Estado actual estimado: parcialmente implementado, no apto para emision fiscal productiva sin integracion ARCA.

Brecha critica: no hay flujo WSAA/WSFEv1/WSMTXCA, no se solicita CAE/CAEA a ARCA y el QR se genera localmente sin URL oficial/base64 de constatacion.

Riesgo principal: el sistema muestra leyendas de “Comprobante Autorizado” y cumplimiento RG 4291/RG 4892 aunque el comprobante puede no estar autorizado.

Fortaleza existente: ya hay modelos para configuracion fiscal, numeradores, comprobantes, items, tributos, CAE, vencimiento y QR, lo que permite evolucionar sin rehacer todo el modulo.

| Area | Cumplimiento actual | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Datos emisor/receptor | Parcial | Captura razon social, CUIT, domicilio, condicion IVA y datos del cliente, pero faltan validaciones contra padron y reglas de clase A/B/C/E. |
| Tipos de comprobante | Parcial | Incluye Factura A/B, Nota de Credito A, Remito X, Presupuesto X y Orden Interna X. Faltan Nota Debito, Factura C/E, recibos, FCE MiPyMEs y A con leyenda de retencion. |
| Numeracion | Parcial con riesgo | Usa numeradores locales por tipo/letra/punto de venta, pero no sincroniza con FECompUltimoAutorizado ni valida punto de venta habilitado. |
| CAE/CAEA | No cumple | Campos existen, pero no hay autorizacion real por Web Service; CAE puede quedar manual o vacio. |
| QR ARCA | No cumple | El QR local contiene JSON, pero no construye la URL oficial con parametro p en base64 ni garantiza CAE valido. |
| IVA y tributos | Parcial | Calcula alicuotas 21, 10.5, 27, 5, 2.5 y exento/no gravado, pero la UI solo muestra algunas y faltan reglas por tipo de comprobante/receptor. |
| Transparencia fiscal | No cumple | No se observa campo o impresion explicita de IVA contenido y otros impuestos nacionales indirectos para consumidor final. |
| Contingencia CAEA | No cumple | No hay circuito CAEA, puntos de venta de contingencia, registro informativo ni playbook operativo. |
| Conservacion/auditoria | Parcial | Tiene retencion documental configurable y AuditLog general, pero faltan evidencias tecnicas WS, request/response firmados y controles de anulacion. |

# 2. Evidencia observada en el codigo

| Archivo | Hallazgo |
| --- | --- |
| src/components/comprobantes-tab.tsx:20-26 | La UI ofrece Factura B, Factura A, Nota de Credito A, Presupuesto X, Remito X y Orden Interna X. |
| src/components/comprobantes-tab.tsx:44-61 | El QR se arma en frontend con payload JSON local, tipoCodAut E y codAut tomado de doc.cae. |
| src/components/comprobantes-tab.tsx:172-183 | La vista muestra ARCA, “Comprobante Autorizado”, leyenda de cumplimiento RG 4291/RG 4892 y CAE aunque el CAE puede estar pendiente. |
| src/lib/services/comprobante-service.ts:95-129 | createComprobante crea el documento, calcula totales y avanza ultimoNumero; no llama a ARCA ni bloquea si falta CAE. |
| src/components/configuracion-comprobantes.tsx:84-86 | La configuracion permite CAE manual, requerir CAE fiscal y mostrar ARCA sin CAE. |
| prisma/schema.prisma:619-641 | ConfiguracionFiscal incluye CUIT, condicion IVA, CAE manual, modoArca y retencion documental. |
| prisma/schema.prisma:646-665 | DocumentoNumerador modela tipo/letra/codigo/punto de venta/ultimoNumero/fiscal/copias. |
| prisma/schema.prisma:665-772 | DocumentoComercial e items tienen campos para CAE, vencimiento, QR, netos, IVA y tributos. |
| src/lib/services/factura-service.ts | Existe un modulo Factura legacy/interno separado, con numeracion global simple y sin datos fiscales electronicos. Conviene migrar o subordinarlo a DocumentoComercial. |

# 3. Cruce contra exigencias del documento

| Exigencia del documento | Situacion actual | Mejora requerida |
| --- | --- | --- |
| WSAA, certificado X.509, Token/Sign y Web Service de negocio | No implementado. | Crear capa ARCA con WSAA, gestion segura de certificados, TA cacheado, ambientes homologacion/produccion y health checks. |
| Autorizacion CAE para comprobantes electronicos | No implementada; solo campos manuales. | Antes de emitir, solicitar FECAESolicitar o servicio equivalente, persistir CAE, vencimiento, resultado, observaciones y errores. |
| CAEA como contingencia | No implementado. | Agregar circuito CAEA: solicitar/consultar, registrar comprobantes, informar sin movimiento y registrar informativamente segun corresponda. |
| Punto de venta separado por canal y correlatividad | Numerador local configurable. | Validar PV con ARCA, sincronizar ultimo autorizado, bloquear saltos no justificados y auditar cambios de numerador. |
| Clase de comprobante segun condicion fiscal | Seleccion manual amplia. | Motor de reglas: RI->RI Fact A, RI->mono/exento/CF Fact B, mono/exento Fact C, exportacion Fact E, A con leyenda de retencion cuando aplique. |
| Condicion IVA receptor en FE | Campo capturado como texto. | Usar catalogo codificado ARCA, validar obligatoriedad y mapear CondicionIVAReceptorId para WS. |
| QR obligatorio con datos oficiales | QR local JSON sin URL oficial. | Generar URL oficial de constatacion con JSON base64, solo luego de CAE/CAEA aprobado. |
| Importes: neto, IVA, otros tributos y total | Modelo soporta varios importes; UI parcial. | Validar consistencia WS: ImpNeto + ImpIVA + ImpTrib + exento/no gravado = ImpTotal; mostrar todas las alicuotas y tributos. |
| Transparencia fiscal al consumidor | No visible. | Agregar calculo e impresion de IVA contenido y otros impuestos nacionales indirectos en Factura B/CF cuando corresponda. |
| Notas de credito/debito trazables a comprobante original | Solo Nota Credito A en UI; sin asociacion obligatoria. | Agregar comprobantes asociados, motivo, misma moneda y reglas de anulacion/ajuste. |
| Remitos con numeracion propia de 13 digitos | Remito X existe, pero defaults usan codigo 00 y PV local. | Separar circuito de remitos: 5 digitos lugar emision + 8 numero; asegurar que no sustituyan factura. |
| Conservacion documental 10 anios y evidencia tecnica | Retencion configurable; evidencia WS ausente. | Guardar XML/JSON normalizado de request/response, TA metadata, hash, PDF/HTML emitido y eventos de auditoria. |

# 4. Plan de mejoras por fases

| Fase | Objetivo | Tareas principales | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Control de riesgo inmediato | Evitar emision visualmente engañosa mientras no haya autorizacion real. | Ocultar leyenda “Comprobante Autorizado” si no hay CAE/CAEA valido; bloquear “mostrar ARCA sin CAE” para fiscales; marcar documentos como BORRADOR/INTERNO hasta autorizacion. | Critica |
| 1. Modelo fiscal y reglas de negocio | Formalizar tipos, codigos y condiciones fiscales. | Catalogos ARCA de comprobantes, documentos, monedas, IVA, condicion IVA receptor; motor de seleccion A/B/C/E; validaciones de CUIT/DNI y obligatoriedad de datos. | Critica |
| 2. Integracion ARCA homologacion | Autorizar comprobantes reales en ambiente test. | Implementar WSAA, certificados, FEParamGet*, FECompUltimoAutorizado, FECAESolicitar, FECompConsultar; guardar errores/observaciones. | Critica |
| 3. Emision productiva controlada | Emitir solo comprobantes autorizados. | Estados BORRADOR -> EN_AUTORIZACION -> AUTORIZADO/RECHAZADO; numeracion basada en ultimo autorizado; retry idempotente; PDF/impresion posterior a CAE. | Alta |
| 4. QR y representacion grafica | Cumplir RG 4892 en visual e impresion. | Generar QR con URL oficial y p=base64; imprimir CAE/CAEA, vencimiento, leyendas; mostrar todas las copias requeridas. | Alta |
| 5. Notas, remitos y comprobantes especiales | Completar universo operativo. | Notas debito/credito con comprobantes asociados; remitos con numeracion independiente; Factura C/E; FCE MiPyMEs si aplica; A con leyenda de retencion. | Media/Alta |
| 6. Contingencia CAEA | Continuidad operativa ante caida del canal principal. | Solicitar/consultar CAEA, registrar informativamente, informar sin movimiento, playbook y pruebas periodicas. | Media/Alta |
| 7. Auditoria, seguridad y mantenimiento | Sostener cumplimiento en el tiempo. | Custodia de claves, rotacion de certificados, NTP, auditoria de numeradores, retencion 10 anios, tablero de rechazos y conciliacion libro IVA/cuenta corriente. | Alta |

# 5. Cambios tecnicos sugeridos

Crear src/lib/arca/ con clientes WSAA y WSFEv1, separando transporte SOAP, autenticacion, mapeo de datos y errores de negocio.

Agregar tablas ArcaCredential, ArcaTicket, ArcaRequestLog, ArcaComprobanteAutorizacion y ComprobanteAsociado para evidencia fiscal y trazabilidad.

Modificar createComprobante para que cree borrador sin consumir numerador fiscal definitivo; agregar authorizeComprobante para solicitar CAE y recien alli fijar numero autorizado.

Usar idempotency key por comprobante para evitar doble emision si falla la red luego de recibir CAE.

Agregar endpoint POST /api/comprobantes/[id]/autorizar y endpoint de consulta/reintento /api/comprobantes/[id]/arca-status.

Separar la impresion de borrador de la impresion fiscal: el PDF fiscal se habilita solo con CAE/CAEA aprobado.

Deshabilitar edicion y borrado fisico de comprobantes autorizados; usar anulacion/nota de credito/debito segun corresponda.

Unificar o migrar el modulo Factura legacy hacia DocumentoComercial para evitar dos fuentes de verdad.

| Validacion | Criterio de aceptacion |
| --- | --- |
| Factura A RI -> RI | Con CUIT receptor valido y condicion IVA codificada, solicita CAE en homologacion, persiste CAE/vencimiento y genera QR oficial. |
| Factura B consumidor final | Permite documento receptor segun reglas aplicables, muestra transparencia fiscal y no discrimina IVA como credito fiscal del receptor. |
| Rechazo ARCA | El comprobante queda RECHAZADO o BORRADOR corregible, no consume numeracion final indebida y muestra observaciones. |
| Ultimo autorizado | Antes de emitir, compara local vs FECompUltimoAutorizado y bloquea si hay desfasaje no resuelto. |
| QR | Al escanear dirige a constatacion oficial con los datos del comprobante autorizado. |
| Numeradores | Solo Gerencia Nivel 0 puede modificar, cada cambio queda auditado con antes/despues y motivo. |
| CAE manual | Solo disponible en modo contingencia/admin con evidencia; no permitido como camino normal productivo. |

# 6. Backlog priorizado

| ID | Item | Prioridad | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| FACT-01 | Bloquear leyendas ARCA/Comprobante Autorizado sin CAE/CAEA. | P0 | Ninguna |
| FACT-02 | Estados fiscales: BORRADOR, EN_AUTORIZACION, AUTORIZADO, RECHAZADO, ANULADO. | P0 | Ninguna |
| FACT-03 | Catalogos ARCA y motor de seleccion de comprobante. | P0 | Ninguna |
| FACT-04 | WSAA homologacion con certificado y cache de TA. | P0 | Credenciales homologacion |
| FACT-05 | WSFEv1 FECAESolicitar + FECompUltimoAutorizado. | P0 | FACT-04 |
| FACT-06 | Persistencia de request/response y errores ARCA. | P0 | FACT-05 |
| FACT-07 | QR oficial RG 4892 con URL/base64. | P1 | FACT-05 |
| FACT-08 | PDF/preview fiscal solo posterior a autorizacion. | P1 | FACT-07 |
| FACT-09 | Notas credito/debito con comprobantes asociados. | P1 | FACT-05 |
| FACT-10 | Transparencia fiscal consumidor final. | P1 | FACT-03 |
| FACT-11 | CAEA contingencia. | P2 | FACT-04 |
| FACT-12 | Factura C/E y FCE MiPyMEs si el negocio lo requiere. | P2 | FACT-03 |

# 7. Riesgos si se usa sin mejoras

Emitir documentos con apariencia fiscal sin autorizacion real de ARCA.

Desfasar numeracion local frente a ultimo comprobante autorizado oficial.

Usar letra incorrecta por condicion fiscal del receptor.

Generar QR no constatable oficialmente.

No poder justificar rechazos, observaciones o contingencias en auditoria.

Duplicar facturacion por convivencia entre Factura legacy y DocumentoComercial.

# 8. Referencias usadas

Documento base local: C:\Users\Usuario\Downloads\Modelos y tipos de factura y facturacion en Argentina.docx.

ARCA - Webservices de factura electronica: https://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/ws-factura-electronica.asp

ARCA - Codigo QR factura electronica: https://www.afip.gob.ar/fe/qr/

ARCA - RG 4892/2020 QR: https://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004892_2020_12_22

ARCA - WSAA documentacion: https://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/wsaa.asp

ARCA - Facturacion: https://www.afip.gob.ar/facturacion/

Nota: este plan no reemplaza una revision contable/legal final. Debe validarse con contador, responsable fiscal y pruebas de homologacion ARCA antes de operar en produccion.